Paisagismo do Aviário de Imersão

Data da conclusão: Novembro/2025

Processo SEI: 00196-00001871/2025-76

Descrição da situação da obra: Os serviços de paisagismo foram integralmente executados, com implantação de canteiros e espécies adequadas, voltados à conservação do solo e à proteção das estruturas físicas dos recintos e áreas operacionais, contribuindo para a manutenção da integridade das instalações.

Antes:

Depois:

Telhado do HVET

Data da conclusão: Novembro/2025

Processo SEI: 00196-00002027/2025-62

Descrição da situação da obra: Os serviços de execução e substituição da cobertura do Hospital Veterinário foram concluídos, assegurando a conservação das instalações, a proteção da estrutura física e a preservação dos equipamentos e insumos.

Antes:

Depois:

Calçada do Chocolate

Processo SEI: 00196-00002054/2025-35

Descrição da situação da obra: A obra encontra-se executada, tendo por objetivo a adequação da circulação e a preservação das condições de segurança das áreas de uso público. O cronograma foi impactado pelo período chuvoso, com necessidade de reprogramação de prazos durante a execução, estando a conclusão efetivada em dezembro de 2025.

Antes:

Depois:

Paisagismo do Museu

Processo SEI: 00196-00002154/2025-61

Descrição da situação da obra: Os serviços de paisagismo e os ajustes construtivos complementares no entorno do museu encontram-se executados, voltados à conservação do solo, à proteção das estruturas físicas adjacentes e à manutenção das condições de segurança e funcionalidade da edificação.

Antes:

Depois:

Manutenção Das Calçadas De Passeio - Galeria África

Processo SEI: 00196-00001184/2025-51

Descrição da situação da obra: A obra de Manutenção das Calçadas de Passeio – Galeria África foi concluída, contemplando a execução de calçadas para circulação de pedestres, com espessura de 10 cm, realizadas em concreto usinado, conforme especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos.

Antes:

Depois:

Manutenção da Pintura do Espaço Água

Processo SEI: 00196-00001506/2025-61

Descrição da situação da obra: Execução de pintura na cor cinza, com aplicação de duas demãos, considerando uma área de 650 m².

Antes:

Depois:

Cercamento, Pergolado, Deck, Guarda-Corpo E Corrimão - Aviário 2

Processo SEI: 00196-00001158/2025-22

Descrição da situação da obra: Execução de cercamento, pergolado, deck, guarda-corpo e corrimão rampa do aviário 2.

Antes:

Depois:

Cercamento, Pergolado E Passeio Com Cobertura - Área Externa Museu

Processo SEI: 00196-00000973/2025-74

Descrição da situação da obra:  Execução de cercamento, pergolado e passeio com cobertura.

Antes:

Depois:

Barreira Fisíca no Recinto Dos Emus

Processo SEI: 00196-00001508/2025-51

Descrição da situação da obra:  Execução de barreira física no recinto dos Emus e entre o lagos dos patos feito com telha galvanizada trapezoidal.